Maria Ysabel Marquez Montenegro

Derek Enrique Hernandez Ramirez

250425

Brandon Alexis Nava Segura

250263

Kenya Gabrielle Jimenez Romero

250432

Jordan Agustin Martinez Doñate

240284

07 de junio del 2026

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA ACCESO DE AUTOMÓVILES EN LA UPBC

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES AL IMPLEMENTAR SCRUM

Product Owner (Propietario del Producto)

Función:

Representar a la Universidad Politécnica de Baja California y definir las necesidades del sistema automatizado de acceso vehicular.

Responsabilidades:

Definir los requerimientos del sistema.

Priorizar las actividades del Product Backlog.

Aprobar los entregables del proyecto.

Mantener comunicación con los interesados.

Verificar que el sistema cumpla los objetivos establecidos.

Scrum Master

Función:

Garantizar la correcta aplicación de la metodología Scrum durante el desarrollo del proyecto.

Responsabilidades:

Coordinar las reuniones Scrum.

Dar seguimiento al avance de los Sprint.

Resolver impedimentos del equipo.

Promover la comunicación y colaboración.

Supervisar el cumplimiento de la metodología Scrum.

Equipo Scrum

Función:

Diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema automatizado.

Responsabilidades:

Analizar los requerimientos.

Diseñar la base de datos.

Desarrollar el sistema.

Realizar pruebas de funcionamiento.

Corregir errores detectados.

Entregar versiones funcionales al finalizar cada Sprint.

GILEPLAN DE PROYECTO A

Nombre del Proyecto

Implementación de un Sistema Automatizado para Acceso de Automóviles en la UPBC

Objetivo General

Desarrollar un sistema automatizado que permita controlar el acceso de vehículos a las instalaciones de la Universidad Politécnica de Baja California mediante el registro y monitoreo de entradas y salidas, mejorando la seguridad y la administración vehicular.

Product Backlog

| ID | Historia de Usuario | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HU1 | Como administrador deseo registrar vehículos autorizados para controlar el acceso. | Alta |
| HU2 | Como guardia deseo consultar los datos de un vehículo para validar su ingreso. | Alta |
| HU3 | Como administrador deseo registrar automáticamente entradas y salidas. | Alta |
| HU4 | Como administrador deseo generar reportes de acceso vehicular. | Media |
| HU5 | Como administrador deseo administrar usuarios y permisos. | Media |
| HU6 | Como directivo deseo consultar estadísticas de acceso. | Baja |

Sprint 1

Análisis de requerimientos.

Elaboración del Modelo ER.

Elaboración del Modelo Relacional.

Planeación del sistema.

Sprint 2

Creación de la base de datos.

Registro de usuarios.

Registro de vehículos.

Pruebas de almacenamiento.

Sprint 3

Desarrollo de la interfaz.

Programación del control de acceso.

Registro de entradas y salidas.

Validación de vehículos.

Sprint 4

Generación de reportes.

Pruebas finales.

Corrección de errores.

Documentación y entrega

Entregables

Acta constitutiva.

Modelo Entidad-Relación.

Modelo Relacional.

Base de datos SQL Server.

Sistema automatizado funcional.

Manual de usuario.

Presentación final.

Resultado Esperado

Implementar un sistema eficiente para el control de acceso vehicular en la UPBC, reduciendo tiempos de registro, mejorando la seguridad y facilitando la administración de vehículos autorizados.